习得 · 校园学习空间 AI 创新应用 · 结项报告

日期：2026-10-24

代码位置：D:\华为ICT\zhixue-space

本地地址：http://127.0.0.1:5820

GitHub：https://github.com/Noob-stupid/xide-campus-learning

一、结项结论

本地可演示版：结项。

Web 主闭环完整：预约 → 签到 → 学习/辅导 → 结束/到期 → 接棒 → 反馈；交棒 → 抽帧 → AI 初筛 → 人工帧级复核 → 入池。

AI 层已接：可选 LLM 供应商、自动切换、规则兜底、反馈加权、AI 重排。

高德 Key 已从智座配置到本地 .env，室外页可加载高德 JS；失败自动回退方向示意图。

HarmonyOS 工程已编译通过，产出 unsigned HAP。

85 条自动化测试通过。

参赛上线版：未结项。

华为云 ECS/HTTPS、RDS、Redis、OBS 真实资源未接；AI 模型可用 DeepSeek 或华为 MaaS。

CodeArts 仓库 HTTPS 推送与五环节证据未完成；

HAP 未签名、未真机验证；

Demo 视频、作品信息表未完成。

二、交付物

| 交付物 | 位置/状态 |
| --- | --- |
| Web 源码 | D:\华为ICT\zhixue-space |
| GitHub 仓库 | Noob-stupid/xide-campus-learning（当前 PUBLIC） |
| 项目详细介绍 | docs/项目详细介绍.md + Word |
| 交接文档 | docs/交接文档.md + Word |
| 移动端交接文档 | docs/移动端功能交接文档.md + Word |
| HarmonyOS 工程 | mobile-harmony/ |
| unsigned HAP | D:\xide-harmony\entry\build\default\outputs\default\entry-default-unsigned.hap |
| 截图 | docs/screenshots/00-10 |
| 测试 | python -m pytest -q → 85 passed |

三、今天完成的内容

1. AI 层

services/llm.py：OpenAI 兼容适配器；

多供应商按优先级自动切换，失败自动下一个；

接棒规则候选 → LLM 重排 → 校验 id → 失败回退规则；

辅导答错/部分对时 LLM 给更小追问；

助手未知/卡住类意图 LLM 润色；

管理后台 /admin/ai：添加供应商、优先级、测试连接、保存即生效；

Key 只存数据库、接口回显掩码。

2. 反馈权重

有帮助/没帮助写入 contents.helpful/unhelpful；

下一次匹配按 0.85–1.15 系数调整；

样本少时向中性 0.5 收敛。

3. 高德 Key

从 D:\MAX_xiangmu\data\system_config.json 读取智座的 nav_map_key；

写入本项目 .env 的 AMAP_JS_KEY（.env 已被 gitignore，不入库）；

config.py 增加 .env 加载；

室外页动态加载 webapi.amap.com/maps + AMap.Walking；

地图加载失败自动回退原方向示意图；

/api/outdoor 返回 amap_configured=true。

4. HarmonyOS

DevEco Studio 6.26.8 / SDK API 26；

修复 SeatsView.scale 命名冲突、WebShell.errorInfo API 变更；

hvigorw assembleHap 成功；

产物：entry-default-unsigned.hap（约 483 KB）。

5. 视觉与退出登录

全站改为暖纸 #F4EFE4 + 墨绿 #1F3B2E + 陶土 #B05A35；

衬线标题、细线分隔，去掉渐变/发光/玻璃拟态；

桌面顶栏增加「退出」，移动端「我的」页增加「退出登录」；

样式集中在 static/css/editorial.css，只覆盖视觉，不改业务。

四、验证证据

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| Python 测试 | 85 passed |
| /admin/ai | 200，可保存供应商并热生效 |
| AI 状态接口 | 保存前 available=false；保存测试供应商后 true；清空后 false |
| /api/outdoor | amap_configured=true，269 米 / 4 分钟 / 东北 |
| 室外页 | 200，SVG 兜底正常 |
| HAP 编译 | BUILD SUCCESSFUL，unsigned |
| 真机 | hdc list targets 为空，未验证 |

五、未完成项（外部依赖）

| 项 | 需要什么 |
| --- | --- |
| 华为云部署 + HTTPS | ECS、域名/证书、安全组 80/443 |
| RDS MySQL | 实例、库、账号、迁移 schema |
| Redis | 实例、连接串、抢座锁/幂等 |
| OBS | Bucket、AK/SK（用临时凭证/环境变量） |
| AI 模型 | 任意 OpenAI 兼容（DeepSeek / 华为 MaaS）的 Base URL + 模型 + Key，在 /admin/ai 填 |
| CodeArts 推送 | CodeArts 用户名 + HTTPS 密码 |
| CodeArts 五环节证据 | CodeArts 项目权限与操作记录 |
| HAP 签名/真机 | DevEco 自动签名 + 真机/模拟器 |
| Demo 视频 | 3–5 分钟真人操作录屏 |
| 作品信息表 | 500 字背景 + 1000 字华为云价值 + 技术方案 |

六、重要说明

当前演示数据是 seed 假数据，不能当真实校园数据；

高德 Key 是客户端 JS Key，会出现在页面源码中，这是高德 JS API 的固有形态；

Key 已放本地 .env，没有提交到 Git；

AI Key 不要提交，统一在 /admin/ai 或部署环境变量中配置；

仓库当前是 PUBLIC，若需私密请执行 gh repo edit Noob-stupid/xide-campus-learning --visibility private；

未配 AI Key（DeepSeek / 华为 MaaS 均可）时，接棒排序仍是规则 + 反馈权重，AI 重排不生效。

七、下一步最短路径

在 /admin/ai 填 DeepSeek（或华为 MaaS）的 Base URL、模型、Key，点测试；

配 ECS + Nginx + HTTPS，把 BASE_URL 改为公网地址；

开通 RDS/Redis/OBS，替换本地 SQLite/文件；

用 CodeArts 推代码并留五环节证据；

DevEco 配签名、连真机、装 HAP；

录 4 分钟 Demo + 填作品信息表。

本报告用于“今天结项”的内部交接：代码与本地演示已收口，云上参赛版需按第五节继续。